南昌“方大•太阳城”项目土方开挖

工程招标公告

南昌方大太阳城房地产开发有限公司拟对以下项目进行公开招标，择优选取具有资质的法人单位进行合作，欢迎符合条件的单位踊跃参与，现将有关事宜公告如下：

一、项目概况

（一）项目名称：南昌“方大•太阳城”项目土方开挖工程。

（二）招标单位：南昌方大太阳城房地产开发有限公司。

（三）建设地点：江西省南昌市艾溪湖一路以南、创新一路以西。

（四）资金来源：自筹。

（五）质量标准：详见招标文件中技术要求。

（六）计划工期：80日历天。

（七）招标范围：按图纸进行平整、挖填土方，弃方进行外运和堆放。施工现场围墙及基坑支护工程施工。

（八）付款方式：

1.按月支付，次月支付上月已完工程量的70%。

2.土方开挖工程完工验收合格后支付至85%。

3.工程完成并经发包人验收合格后承包人报送完整、符合发包人要求的结算资料，发包人审核合格后付至工程结算价款的95%。

4.在结算审计完成后付至工程结算价款的100%。

二、投标人资格条件

（一）最新年检有效的企业资质（独立法人）。

（二）法定代表授权书、被授权人身份证复印件。

（三）不接受联合体。

（四）专业资质：具有地基与基础工程专业承包企业资质。

三、报名要求

（一）报名方式

电子邮件发送资格证明材料（原件扫描件，并加盖报名单位公章，联系人及联系方式）。邮件报名后需集中现场报名，报名时间为2022年11月28日～2022年12月5日（工作日8:00～12:00，13:30～17:30）。报名后即可与招标人联系领取招标文件。

（二）通过对报名单位提交的资质材料进行审核，审核通过并缴纳投标保证金后方可参与投标，需缴纳投标保证金叁拾万元人民币。招标结束后，中标单位的投标保证金转为履约保证金，未中标单位的投标保证金在定标后10个工作日后一次性无息返还。

（三）报名地点：江西省南昌市青山湖区冶金大道475号（方大特钢厂办大楼）103室。

四、开标时间及地点

开标时间：暂定2022年12月9日9:00。

开标地点：江西省南昌市青山湖区冶金大道475号（方大特钢厂办大楼）（暂定）。

五、联系方式

发包人：南昌方大太阳城房地产开发有限公司。

地址：江西省南昌市青山湖区冶金大道475号（方大特钢厂办大楼）103室。

联系人：余先生。

手机：18870598968。

E-mail：yufeiping@hexiefangda.com。

六、监督联络方式

电话：18640038020

E-mail：fangdadc@hexiefangda.com

南昌方大太阳城房地产开发有限公司

2022年11月28日